询比采购文件
1.采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江幸福轨道公司2021年桐岭车辆段信号设备基础硬面面板化改造，欢迎合格的供应商前来报价。

1、 采购项目概况：

采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

采购项目：浙江幸福轨道公司2021年桐岭车辆段信号设备基础硬面面板化改造采购项目(第二次采购)，采购预算13.5万元。
采购内容：对现有桐岭车辆段，破损的信号设备基础硬面做面板化改造。               
供应商资格要求：

未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）。
在中华人民共和国境内注册，能独立承担民事责任并具有合同履行能力。法定代表人为同一人的两个及以上法人，集团公司与全资子公司或控股子公司，不得同时参加本项目报价。 

本项目不接受联合体报价。
2、 获取采购文件的方式、时间及售价:

1.发售时间：2021年7月5日至2021年7月9日11时00分。
2.获取采购文件方式：见附件
3、 采购响应文件提交等要求

1.提交截止时间：2021年7月9日11时00分
2.提交地址（或邮箱）/谈判地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号703B室

3.开启时间（适用询比项目）：2021年7月9日14时30分
五、联系方式

1.采购人名称：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
联系人：朱磊

地址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号703B室（温州轨道交通控制中心）
电话：0577-89727204  13695730999
2.采购监督管理部门：党群工作部（纪检监察审计部）
地  址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号707室

电  话：0577-89727122  
电子邮箱：xfgdjjjc@163.com
2.供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
地址：温州市鹿城区温州大道2305号温州市轨道交通控制中心
联系人：朱磊

电话： 0577-89727204 13695730999

	2
	项目名称
	浙江幸福轨道公司2021年桐岭车辆段信号设备基础硬面面板化改造采购项目（第二次采购）

	3
	资金来源和落实情况
	自筹，资金已落实

	4
	总工期（供货期）及地点
	90天；桐岭车辆段。

	5
	项目内容
	对现有桐岭车辆段，破损的信号设备基础硬面做面板化改造。

	6
	预算控制价
	本项目控制价为13.5万元。

	7
	供应商资格要求
	在中华人民共和国境内注册,能独立承担民事责任并具有合同履行能力；
未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）。

法定代表人为同一人的两个及以上法人，集团公司与全资子公司或控股子公司，不得同时参加本项目报价。

	8
	保密
	参与询价活动的当事人应对询价通知书和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

	9
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，自行踏勘。

□组织踏勘    时间：       集中踏勘地点：

	10
	询价通知书澄清、修改截止时间
	时间：递交响应文件截止之日 2 日前（以发出日期为准）。

	11
	供应商确认收到询价通知书澄清、修改、补充的时间
	自澄清公告发布时间起24小时内。

	12
	询价保证金
	保证金金额：人民币 0 元。

	13
	报价费用
	供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

	14
	报价的其他要求
	1、本次采购采取采购范围内的综合报价（含税），开具增值税专用发票。

2、响应供应商依据市场行情和自身情况自由竞价。

3、响应供应商在响应文件中填报的价格应是完成项目的一切费用。

4、如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

5、根据国家和浙江省的有关规定，凡要求响应供应商办理的一切手续（包括响应和中选后供应材料的各种手续）均由响应供应商自行调查办理，该费用包含在综合报价中。

6、响应报价和中选后的款项均以人民币结算和支付。

	15
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

	16
	是否接受联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受。        。

	17
	实质性要求和条件
	（1）响应文件按供应商须知规定,响应文件所需的全部文件齐全；

（2）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（3）按采购文件规定对法定代表人或个体工商户业主的授权委托书、报价表、保证金保函（如有）等签字盖章的；

（4）法定代表人或个体工商户业主出具了有效的授权委托书的（适用于授权代理人签署响应文件的情况）；

（5）按采购文件要求提交了保证金，金额满足要求、保函有效期满足要求、保证金形式符合采购文件要求（如有）；

（6）未超出经营范围投标；

（7）响应主要技术指标、性能、交货期满足采购文件要求；

（8）响应物资规格型号、服务与采购物资、服务相符且满足采购要求；

（9）未出现采购人不能接受的条款（如支付条款、违约金条款等）。
（10）在采购文件的响应文件格式中规定的签字和盖章处，响应供应商必须按要求签字或盖章。

	18
	实质性响应文件及商务评审打分资料
	一、实质性响应采购文件资料

1、 营业执照；

2、 法定代表人或授权委托书（响应文件委托代理人签字的提供）；

3、 “信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图
4、 供应商资格要求中的其他资料；
5、 以上证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、材料应在响应文件中附复印件，如缺少，则相关证明无效。证书、材料原件备查，如评标小组要求核查原件时，供应商必须在评标小组规定的时间内送达。如未能在规定的时间内送到，评标小组将按相关证明材料无效或涉及的评审内容不利于供应商的原则处理。
二、商务评审资料

6、 开标一览表；

7、 分项报价表；

	19
	响应文件份数
	按响应文件格式编制。正本 一 份 ，副本 两 份。

	20
	响应有效期
	自响应文件递交截止之日起90日历天。

	21
	递交响应文件时间、截止时间、地点及地址
	响应文件递交截止时间：2021年7月9日11时00分截止，逾期不予接受。

递交地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号（温州轨道交通控制中心），浙江幸福轨道交通运营管理有限公司，截止时间当天递交响应文件的交至703B室。

注：响应供应商如采用快递方式递送响应文件的，寄送文件后，需电联本项目报名联系人，确认响应文件已收到。响应文件递交时间以本项目报名联系人本人收到时间为准。如有遗失，响应供应商自行负责。

	22
	响应文件是否退还
	不退还。

	23
	响应文件开启时间、地点
	开启时间:2021年7月9日14时30分；

询价地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号713室。

	24
	响应文件密封性检查
	由采购监督管理部门人员检查所有响应文件的密封情况。

	25
	评审小组
	评审小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。

	26
	评审办法
	(综合评分法

(经评审的最低价法

	27
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1人

	28
	履约保证金
	无

	29
	重新采购和成交通知
	若有效报价不足3家，采购人有权终止评审另行选择采购方式。

成交结果将在浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公示（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418），公示期限：1个工作日。如公示期内无异议，将于公示结束后以电话/电子邮件形式通知成交人。

	30
	签订合同
	采购人和中选人应当在中选通知发出之日起 30 日内，根据询比采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。

	31
	付款方式
	工程全部完工经采购人验收合格后，由中选供应商提供100%金额并符合税法规定的增值税专用发票，中选供应商在收齐资料后30个工作日内支付合同价的95%；余款决算价工程款作为质保金，质保期满验收合格后一次性全额付清（不计息）。

	32
	监督
	本项目的采购活动以及相关当事人应当接受财政监督部门依法实施的监督。

	33
	否决投标的情形
	响应文件存在以下情形之一的，其响应文件将被否决：

1、响应供应商的资格条件未满足本前附表第7项、第17项要求的（提供的证明文件以本前附表第18项中“一、实质性响应采购文件资料”内容为准）；

2、未按采购文件的要求加盖单位章，或响应供应商的法定代表人或个体工商户业主（或其委托代理人）未按采购文件要求签字或盖章的，或委托代理人未提供有效的委托授权书的；


供应商须知

2.1响应文件组成

●  资格审查资料

●  商务部分

（1）报价表

（2）供应商法定代表人授权书（格式见响应文件格式，法定代表人签署响应文件则不需要）

（3）供应商认为需要补充的其它文件或资料

●  技术部分

（1）服务方案。

2.2 响应文件的编制要求

2.2.1 一般要求

响应供应商应按照采购询价文件的要求编制响应文件，可以增加说明或描述性文字。响应文件与采购询价文件如有差异之处，请说明。响应文件要求密封送达。

响应文件应进行包装、密封。响应文件的每份正本、副本均应采用牢固包装封装。包装上注明项目名称、标的名称、供应商名称和地址、“不准提前启封”字样。包装上应加盖供应商公章。响应文件报价书（正本）或报价表（正本）须单位盖章或有法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字。

封套上写明： 

供应商地址：

供应商名称：

（项目名称）响应文件

在    年  月  日  时  分前不得开启。
2.2.2响应文件的语言

响应文件应用中文编写，必要时专用术语应附有中文注释。响应文件中所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.3 报价要求

2.3.1 报价要求

要求含税，根据采购询价文件中的相关条款、描述、技术标准和要求及答疑和采购询价文件的补充文件进行报价。供应商应自行组织人员对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

响应文件报价有效期应与响应文件有效期相一致。

响应文件报价所使用的货币为人民币。

3.评审办法
一、评审原则

评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评审组织

评审工作由采购人依规组建的评审小组负责，评审小组的组建见响应供应商须知前附表，评审小组成员为不少于5人的单数。
评审小组应当按照采购文件确定的评审标准和方法，客观、公正对响应文件进行评审和比较，采购文件没有规定的评审标准和方法不得作为评审的依据。

评审小组对响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

评审小组在评审过程中有不同意见的，遵从少数服从多数的原则。
三、评审程序和内容

（一）熟悉采购文件和评审办法；

（二）响应文件的初步评审；

（三）必要时对响应文件中的问题进行询标，包括拟作出否决响应文件决定前对相关响应供应商进行的询问核实；

（四）完成评审报告，推荐中选候选人。

四、评审细则

（一）响应文件的初步评审

评审小组应依照采购文件的要求和规定，首先对响应供应商的响应文件进行初步评审。

如评审小组发现响应文件存在响应供应商须知前附表第33款“否决响应文件的情形”第二条所列情形之一的，经询问核实并认定后，即可判定该响应文件初步评审不通过予以否决，不再进入后续的详细评审环节。

（二）响应文件的报价评审

1、由评审专家全体成员对响应文件的报价进行评审。评审专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、错误的修正
响应文件报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额以及响应文件总价与各清单项目报价合计不一致时，一律以响应文件函中用文字表示的响应文件总价为评审价，计算报价分时不作调整。
当响应文件报价有算术错误时，评审专家按有利于采购人的原则对响应文件报价进行修正，响应供应商必须书面确认修正价格，承诺如中选接受修正价格为合同签约价。响应供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理。
3、评审基准价由评审专家依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次采购期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计响应供应商报价的。

4、 报价评分(100分为价格权值)
4.1评分范围：通过初步评审的所有响应文件进入评分范围。

4.2符合采购人初步评审条件的，在满足采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行比较，采用总项总价最低价方法确定成交候选人。
4.3如出现报价相同的情况，按所报价人递交响应文件的时间先后排序，排序较前的列为成交候选人（如寄件，以采购人签收时间为准）。
4.4本次采购产生成交候选人的，采购人将以结果公示的形式予以公布；
4.5投标报价有算术错误及其他错误的，按以下原则要求响应供应商对投标报价进行修正，并要求响应供应商书面澄清确认。响应供应商拒不澄清确认的，应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
4.6发生下列情形之一的，采购人有权终止本次采购或改变采购方式，不再通知：
（1）至报价截止时间，报价人（包括视同报价）不足3家；
（2）经评审，有效报价不足3家；
（3）收到投诉或质疑。
4、对响应供应商进行排序，推荐中选候选人

采用总项总价（不含增值税）最低价方法确定中选候选人。
五、完成评审报告

（一）评审小组应当向采购人提交书面评审报告。评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结果有不同意见的评审小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

（二）评审报告应包括以下内容：

1、评审记录；

2、评审内容、过程和结果；

3、评审澄清纪要；

4、否决响应文件情况说明及依据；

5、推荐中选候选人；

6、其他建议。

4.合同格式（供参考）

甲方：                 
乙方：                 


依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第 1 条
工程概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 服务范围：

1.4 工程数量：详见清单

1.6 工期：90天。
1.7 工程质量：合格

1.8 合同价款：（人民币大写）：￥*****元整,金额小写（人民币）：***元整（含税）。

第 2 条
甲方工作

2.1 指派***为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第 3 条
乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派***（以劳动合同为准）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各方面事宜。

第 4 条
关于工期的约定

4.1 乙方应严格按合同工期履行合同义务。由于乙方责任未按

本合同规定的日期竣工，以应当竣工之日起计算支付逾期违约金，

每日逾期违约金为该项目工程的预算造价的千分之五。
第 5 条
关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以作法说明、设计变更和《建筑工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的竣工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国有质量评定合格标准。

5.3 工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知*日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第 6 条
关于工程价款及结算的约定

6.1 工程竣工经甲方验收合格备案后，甲方按实际工程量，先结算95％工程价款给乙方，预留5％工程质量保证金。乙方对施工项目工程质量负责保修半年，保修期从工程竣工验收合格备案起算，在保修期间，确因施工责任造成质量问题，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。保修期半年无任何质量问题，甲方再一次性付清余款给乙方。

第 7 条
争议或纠纷处理

7.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的,向温州仲裁委员会申请仲裁，由此产生的仲裁费、保全费、保全保险费、律师费、公证费等费用由违约方承担。

第 8 条  安全管理
  8.1本工程施工应做到安全施工，严格遵守浙江幸福轨道关于温州S1线站点施工的各项管理制度，签署《安全协议书》（详见附件）施工现场要按规定请销点，动电、动火、登高等操作要按规定要求做好施工计划申请，接电、焊接、登高等工作人员要有专业资质。本工程施工应做到文明施工，做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐，工程完毕后应保洁开荒，甲方可直接使用，并服从甲方的监督和管理。
8.2乙方进场施工必须服从甲方的指挥，并采取必要的安全防范措施，如因乙方原因发生人身、机械设备以及造成人身安全事故，全部责任及经济费用均由乙方负责处理。

8.3每天施工结束后，乙方必须清理施工现场，若未做好清理工作，导致的安全责任将由乙方负责。
8.4乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并担责任。

第 9 条  附  则
9.1
本合同协议书正本一式二份，甲方、乙方各执一份，副本一式八份，甲方执七份，乙方执一份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。
9.2   本合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。
	买方:浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
	卖方: 

	地址:温州市鹿城区温州大道2305号温州市轨道控制中心
	地址: 

	电话:
	电话: 

	传真:
	传真: 

	负责人（或授权代表）：
	法定代表人（或授权代表）：

	日期：
	日期：


工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就，***工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标范围内所列项目。除正常使用磨损外，其它属质量缺陷的，一切由承包方承担保修及费用。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

工程竣工完毕并经采购人验收通过之日起6个月。
质量保修期自工程竣工验收合格备案之日起计算。

三、缺陷责任期

缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部

工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，甲方因此支付的委托修理费可向乙方追偿。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，未到现场抢修或延误抢修的由乙方负责相应赔偿。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。五、保修费用：

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1．工程价款经审计部门审核后扣除结算款5%的质量保修金后一个月内，甲方向乙方付清余款。质量保修金待缺陷责任期届满后一周内一次性退还。

2．工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：

地
址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电
话：

传
真：

开户银行：

账
号：




乙方(公章)：

地
址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电
话：

传
真：

开户银行：

账
号：

安全管理协议

甲方：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

乙方：    

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，严格执行国家和地方有关安全生产、劳动保护的法律法规及浙江幸福轨道交通运营管理有限公司各项安全生产管理制度，强化安全生产管理，落实双方安全生产责任，保障S1线运营安全，经双方协商一致，签定本协议。

一、工程项目

项目名称： 

项目内容： 

项目范围：                    

项目期限：                

二、安全目标

在乙方合同期限及范围内：

1.
不发生安全责任事故(事件)；

2.
不发生责任火灾事故；

3.
不发生责任治安事件；

4.
不发生责任重大安全隐患；

5.
不发生责任工伤事件；

6.
不发生责任职业病事件；

7.
不发生责任重大舆情事件；

8.
不发生上级单位及行业主管部门等单位的责任重点通报；

9.
不发生责任疫情事件；

10.
不发生责任环境保护、噪音、污染物排放事件。

三、安全生产要求

1.
乙方指定单位          （身份证号：                   联系方式：            ），全面负责该项目施工安全管理工作，负责与甲方联系安全生产方面的工作协调，乙方不得随意更换施工负责人，若确实需更换人员，应提前申请，报甲方批准后方可更换，乙方未经甲方同意，擅自更换施工负责人的，甲方有权对乙方按《S1线施工管理规则（试行）》进行相应的考核。

2.
乙方施工负责人应经甲方相关内容的培训，考试合格后持施工负责人证上岗。

3.
乙方须严格遵守甲方的《安全生产管理办法》《S1线行车组织规则（试行）》《S1线施工管理规则（试行）》《运营应急体系管理办法》《浙江省轨道交通运营管理集团有限公司生产安全事故（事件）管理办法》等相关管理制度，遵照规定执行。

4.
甲方有权检查乙方安全措施的落实情况，对存在的安全隐患，乙方须根据甲方的要求立即整改。

5.
乙方须建立健全与所承担工程任务相符合的安全生产责任体系，明确所配备的项目作业人员的岗位安全生产责任。

6.
乙方须执行班前安全技术交底制度，传达告知作业区域内的安全作业风险及安全防护注意事项，并做好记录。

7.
乙方须遵守国家、省和地方有关安全生产的各项法律法规，加强自身管理，履行乙方责任，切实保障施工现场甲方设备设施、楼宇结构安全。乙方须严格遵循安全施工的各项规定。由于乙方未严格落实相关法律法规造成的人员伤亡、设备损坏、环境破坏等事故，乙方承担全部责任并赔偿甲方经济损失。

8.
乙方在签订安全管理协议前应向甲方提交经过甲方专业工程师审核通过的施工方案；乙方须严格按照施工方案进行施工，由于乙方施工质量或施工遗留问题造成事故（事件）和甲方损失的，乙方承担全部责任并赔偿甲方经济损失。

9.
乙方在施工期间存在施工安全隐患，而且对甲方正常运营秩序或员工、乘客人身、财产安全可能造成影响的，甲方有权要求乙方停止施工，乙方应立即停止并进行整改。

10.
若该项目涉及的任何设施设备对S1线运营安全产生不良影响，乙方须无条件拆除影响运营安全的设施设备。

11.
严禁施工期间高空抛物，如施工期间发生事故/事件，现场负责人须第一时间通知浙江幸福轨道交通运营管理有限公司规定的其他相关人员。

12.
乙方在施工作业范围内必须指定至少2名现场安全管理人员盯控施工，确保现场施工安全。 

13.
乙方须每天定期检查、检测施工机械及工器具状态，确保处于良好状态，防止施工期间安全事件事故的发生。

14.
乙方高低压需停电的施工作业，按有关规定执行。

15.
乙方从事特种作业、高处作业以及专兼职安全生产管理人员应按国家有关规定做好培训，并持证上岗。

16.
乙方按照国家、地方相关法律法规为施工从业人员配备劳保用品。

17.
乙方须做好从业人员施工区域的消防安全、治安管理、用火用电等安全管理工作。

18.
乙方不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

19.
乙方在发生事故事件时，应迅速采取有效措施保护现场，抢救伤者，防止事故事件扩大，并按照事件（事故）通报流程立即向甲方报告。

20.
在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，乙方施工单位要根据国家、省和市地方政府防控命令及要求，做好人员防控相关工作，防止施工人员感染事故发生。

21.
乙方进行本项目施工过程中应当承担对施工作业安全生产的监督责任，按照相关规定和约定进行安全施工，如果乙方发现存在施工安全隐患的，应当及时通告甲方并立即采取整改措施；如果甲方发现存在施工安全隐患的，乙方应当配合甲方，立即停止施工并整改。

四、治安消防工作要求

1.乙方必须认真遵守国家和地方消防及治安的相关法律、法规。

2.乙方须按国家、地方法律法规及甲方要求配备专（兼）职消防管理人员，负责作业区域内的消防设备设施维保及巡检工作。

3.乙方动火作业必须按规定办理动火审批手续，并指定安全监护人员，落实监护措施。

4.乙方须加强管理，防止作业人员发生任何违法或妨碍治安的行为，因乙方管理以及自身防护措施不力造成的案件，如火灾、治安等，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方负全部责任，并承担因此给甲方造成的全部经济损失。

五、环保工作要求

1.
在作业过程中产生的生产生活类的垃圾，按照国家相关法律法规自行处理。

2.
在作业过程中产生的“噪音、灰尘、振动、污水”等问题的处理，应符合国家、其他国家和地方环保规定要求的相关工作。

3.
乙方应承担本项目与环保相关的工作。

六、考核

1.甲方有权对乙方按《S1线施工管理规则（试行）》及相关规章制度进行考核。

2.对于不服从甲方管理的行为，甲方有权对乙方采取行之有效的限制措施并向政府行政执法部门报备，造成的损失及产生的后果由乙方负责。

七、争议的处理

协议双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成的可以向温州仲裁委员会申请仲裁解决。

八、附则

1.本协议书一式两份，具有同等效力，由甲、乙方双方各持一份。自签订之日起生效至约定截止时废止。

2.乙方须结合实际情况和行业特点，与其他介入单位（如有）签订安全管理协议，明确安全职责，落实责任承诺。

3.乙方是法定代表人签署协议的，应当将法定代表人的身份证明附于本协议的后页；是委托代理人代理签署协议的，则应将委托代理人的身份证和授权委托书附于本协议的后页。

4.本协议/合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费、诉讼费等。

甲方（盖章）：                  

法定代表人：        　　　　　　　    

委托代理人：          　　　　　　　  

日期：
        

乙方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人： 

日期：

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。
5.采购需求
1.采购内容简述
1.1采购编号：
CG21-030GC
1.2项目名称：温州S1线桐岭车辆段信号设备基础硬面面板化改造
1.3服务期：
自合同签订，工程竣工完毕并经采购人验收通过之日起6个月。

2.项目概况（必填）
2.1项目背景（采购服务原因）概述：
桐岭车辆段信号设备基础硬面因路基整体下沉原因，破损严重，如果按原地面硬化方式（砖砌+混黏土敷面）进行重新整治修缮，面临每年都要消耗大量的人力、物力、财力去修复改善。故需对现有桐岭车辆段，破损的信号设备基础硬面做面板化改造。
2.2服务范围： 
桐岭车辆段信号设备破损的基础硬面进行面板化改造（包含现有破损硬面拆除，改造后的地面硬化便于拆卸抬高，不影响工务大型机械清筛作业和线路排水。施工过程必须严格遵守《S1线施工管理规则（试行）》ZJXFGD/DDB(I)/XC-002-01。
2.3项目技术要求：
2.3.1基础硬面化原则
（1）室外设备基础硬面化应符合《铁路信号维护规则》的相关要求。
（2）信号设备除车辆减速器、限界检查器、脱轨器外，所有设备的任何部位均不得侵入建筑接近限界。
（3）信号室外设备安装移设应满足《铁路信号施工规范》标准和部颁设备安装标准图的要求。（附件1信号设备基础面硬化标准尺寸图）
（4）变压器箱、盒、信号机箱盒等设备安装定位时，设备应方正、平直，基础不破损，同一地点附近的箱、盒宜集中安装。
（5）设备硬面化以不影响工务大型机械清筛作业和线路排水需要为原则，硬面化内侧边缘距线路近股钢轨工作边不得小于1600mm（站内因受限界限制的信号机及道岔区段除外）。
（6）轨道变压器箱、电缆盒的底面与基础硬面化顶面距离应不少于100㎜；安装高度，以箱盒安装固定基础面作为基准且与线路轨面高度同一个水平面上；箱盒同侧安装时间距原则上相等，其安装间距应均匀 ；区间线路同侧的箱盒与线路保持同一距离。
（7）因地形影响，继电器箱、变压器箱及电缆盒无法移设在一条直线上，可单设安装。
（8）设备硬面化制作应尽量工厂化集中预制，尽量减少现场上道作业时间。
（9）距线路中心3米以上、安装在路肩以外、不影响线路排水的设备硬面化可参照本要求执行。
2.3.2基础硬面化规格要求
（1）硬化面面板应工厂化加工，采用预制钢筋混凝土框架拼装式结构，预制品内设钢筋支架，水泥强度应满足要求，面板尺寸为1000*200*60、600*200*60、400*200*60三种型号，可根据设备类型进行拼装。
（2）在修建中采用面部部位空心填充瓜子片式硬面化，面部平整，外侧围桩内侧应采用排水挡碴网，既满足硬面化排水，也 满足设备电缆不外露需要。
（3）硬面化强度及尺寸应满足检修作业要求。硬化面应完整， 几何外形为正方或长方型。
（4）支柱围桩规格为300*20*6，预埋连接螺栓规格不低于∮16mm,高路基地段硬面化支柱围桩应采取加固措施，支柱与面板连接螺栓应采取防锈措施（可用黄油密封，再加冷封胶进行封堵）。
（5）转辙机硬面化在线路侧应有挡碴措施。硬面化 (包括挡碴墙)与杆件边缘不得小于50㎜。
（6）设备硬面化安装前，工电应联合现场调查、确认后，工务部门应提前对翻浆冒泥、排水不畅等地段进行线路清筛，清筛范围应不小于硬面化边缘500mm。
2.3.3信号设备基础硬面化面板示意图
（1）信号设备基础硬面化面板示意图

[image: image1.png]T F1000,600.400 =F

0
A

W
Loy
200 600

1

0

o 1poq|

0
$h1000*800 510001000
I600*400 1600600

$h2600*1000

A11800*400

600

00|

$h1400%1000
A11000*600




（2）信号设备基础硬面化支柱示意图
[image: image2.png]



（3）转辙机基础硬面化参考图片
[image: image3.png]



（4）轨道箱硬面化参考图片
[image: image4.png]



（5）排水挡渣网参考图片
[image: image5.png]



（6）信号机硬面化参考图片
[image: image6.png]



2.3.4信号设备基础硬面化面改造地点及数量
地点：温州S1线桐岭车辆段
信号设备基础硬面化面改造数量清单
	对应标准尺寸
	数量（处）

	标准图1
	40

	标准图2
	27

	标准图4
	1

	标准图5
	76

	标准图6
	19


标准图详见附件1
验收要求：改造后信号设备基础硬面，符合或优于项目技术要求。
3. 质保期、质量保证及后续服务
3.1质保期：质保期6个月。
3.2乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。
3.3免费质量保修期：

工程竣工验收合格之日起。在质保期内，由于产品质量缺陷而造成的损坏，乙方免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。

3.4对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
重做：由乙方承担所发生的全部费用。
附件1信号设备基础面硬化标准尺寸图
标准图1：
ZD6道岔角钢安装基础硬化标准图
	代号
	名  称
	[image: image12.bmp]规    格
	数量
	说      明

	A
	道岔长角钢
	符合道岔安装标准
	2
	

	B
	硬化面
	尺寸见图中标注
	1
	厚度为120mm

	C
	底部硬化面
	与B基础面连为一体
	1
	

	D
	混凝土挡渣墙
	顶面宽140mm，高度与安装装置持平
	1
	顶面与杆件边缘不得小于30mm

	E
	PVC排水管
	直径30，长度与硬化面配套
	2
	

	
	
	
	
	


[image: image13.bmp][image: image14.bmp] SHAPE  \* MERGEFORMAT 



标准图2：  
矮柱信号机基础硬化标准图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



说明：图中尺寸为设备最边缘距硬化面边缘距离。
标准图3：   
高柱信号机基础硬化标准图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



说明：图中尺寸为设备最边缘距硬化面边缘距离。
标准图4：
无扼流轨道变压器箱基础硬化标准图

                                         
                                                                    
                                                   
                                                               
                                                                     
         

700 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	代号
	名  称
	规    格
	数量
	说      明

	A
	硬化面
	尺寸见图中标注
	1
	厚度100～120mm

	B
	固定卡具和螺栓
	φ8×120mm
	20
	嵌入硬化面内，螺栓采用不锈钢螺丝

	C
	长轨道引接线
	3600mm
	2
	根据实际适当调整，原则上长度不变

	D
	短轨道引接线
	1650mm
	2
	根据实际适当调整，原则上长度不变

	E
	
	
	
	

	F
	
	
	
	

	G
	
	
	
	

	H
	
	
	
	


说明：1. 图中双边引接线变压器箱为平行线路安装，尺寸为设备最边缘距硬化面边缘（含变压器箱基础）距离，但所属线路侧变压器箱距硬化面距离500㎜为盖边沿。
      2. 变压器箱中心与绝缘对齐
其它无扼流轨道变压箱基础硬化
	类型
	安装方式
	硬化面和附属
	C
	D
	固定卡具和螺栓

	1
	单边引接线平行安装
	参考图8尺寸和安装
	3600
	1650
	同图8的单边

	2
	单边引接线垂直安装
	参考图8尺寸和安装
	3600
	1650
	不安装固定卡具，引接线与变压器箱连接垂直


标准图5：
双扼流轨道变压器箱基础硬化标准图

                                         
                                                                    
                                                   
                                                               
                                                                     
         
700 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	代号
	名  称
	规    格
	数量
	说      明

	A
	硬化面
	尺寸见图中标注
	1
	厚度100～120mm

	B
	固定卡具和螺栓
	φ8×120mm
	20
	嵌入硬化面内，螺栓采用不锈钢螺丝

	C
	长轨道引接线
	3600mm
	2
	根据实际适当调整，原则上长度不变

	D
	短轨道引接线
	1650mm
	2
	根据实际适当调整，原则上长度不变

	E
	基础之间的间隙
	200mm
	3
	

	F
	
	
	
	

	G
	
	
	
	

	H
	
	
	
	


说明：1. 图中双边引接线变压器箱为平行线路安装，尺寸为设备最边缘距硬化面边缘（含变压器箱基础）距离，但所属线路侧变压器箱距硬化面距离500㎜为盖边沿。
      2.扼流变压器中点连接板中心与绝缘对齐
其它扼流轨道变压箱基础硬化
	类型
	安装方式
	硬化面和附属
	C
	D
	固定卡具和螺栓

	1
	单扼流单变压器箱
	参考图9尺寸和安装
	3600
	1650
	硬化面侧边距变压器箱400

	2
	双扼流共用变压器箱
	参考图9尺寸和安装
	3600
	1650
	硬化面侧边距变压器箱400


标准图6：
方向电缆盒基础硬化标准图





标准图7：  
单个变压器箱和其它设备基础硬化标准图




标准图8：

信号设备基础面集中硬化图


6.需求清单
	
	项目名称
	工作内容
	工程量
	单位

	浙江幸福轨道公司2021年桐岭车辆段信号设备基础硬面面板化改造采购项目
	预制混凝土其他构件
	1.预制硬化面面板及围桩，预制钢筋混凝土框架拼装式结构，预制品内设钢筋支架，水泥强度应满足要求，面板尺寸1000*200*60mm、600*200*60mm、400*200*60mm三种型号，可根据设备类型进行拼装。2.硬化面面板应工厂化加工，含模板、钢筋、及现场安装等相关工作。
	22.92
	m³

	
	回填方

	1.面部部位空心填充瓜子片式硬面化，面部平整。

	25.69
	m³

	
	钢筋网片

	1.排水挡碴网，围桩内侧

	3.369
	t

	
	高强螺栓

	1.预制面板拼装螺栓，M16

	1736
	套



注：本表所列工程量根据当前施工图统计得出，最终以后续实际设计要求为准。
7.响应文件格式
格式1   报价表
报价说明：
1、 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。
2、 此栏内投标总价应与 “分项报价表”中投标总计价相一致；。
3、 响应供应商在响应文件报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

1.1报价一览表。
         （价格单位：人民币 元）
	投标项目
	金额
	承诺供货期
（日历天）
	免费质量

保修期
	发票

	
	
	
	
	增值税专用发票

	含税合计：（小写）¥：      元
（大写）¥：                



投标供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

格式2  分项报价表     
	项目名称
	分项名称
	工作内容
	工程量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	浙江幸福轨道公司2021年桐岭车辆段信号设备基础硬面面板化改造采购项目
	预制混凝土其他构件
	1.预制硬化面面板及围桩，预制钢筋混凝土框架拼装式结构，预制品内设钢筋支架，水泥强度应满足要求，面板尺寸1000*200*60mm、600*200*60mm、400*200*60mm三种型号，可根据设备类型进行拼装。2.硬化面面板应工厂化加工，含模板、钢筋、及现场安装等相关工作。
	22.92
	
	
	

	
	回填方

	1.面部部位空心填充瓜子片式硬面化，面部平整。
	25.69
	
	
	

	
	钢筋网片

	1.排水挡碴网，围桩内侧
	3.369
	
	
	

	
	高强螺栓

	1.预制面板拼装螺栓，M16
	1736
	
	
	

	总价合计：        元（含税）


说明：1. ▲总价应与附件一“1.1报价一览表”中含税投标报价一致。

2．供应商的最终报价包括本工程内人工费、交通费、水电费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、实体检测的现场相关费用的差旅费、运输费、税金、保险、风险、利润及政策性文件规定等所有费用。

供应商根据采购资料按照现行规范标准和技术要求合理报价。采用单价包干，供应商应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及采购人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非在合同协议中另有规定，在合同实施期间采购人将不予调整综合单价。
投标供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

格式3                 

法定代表人（单位负责人）或个体工商户业主身份证明
供应商名称：                                             
姓名：                 性别：                 年龄：                 职务：                 系                 （供应商名称）                 的法定代表人（单位负责人）。特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）或个体工商户业主身份证复印件。
注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                 （单位公章）                 
  联系方式：
    年    月    日
格式4                  授权委托书  
本人    （姓名）    系    （供应商名称）    的法定代表人（单位负责人）或个体工商户业主，现委托    （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改货物采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                            。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）或个体工商户业主身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）或个体工商户业主和委托代理人签字。
供应商：


（单位公章）

                 法定代表人（单位负责人）或个体工商户业主：
      （签字）

身份证号码：





委托代理人：


（签字）

身份证号码：




  联系方式：                                             
    年    月    日

格式5：其他材料
100











电缆盒


HZ-24





250





B





C





D





A





200





ZD6


转辙机





800





4000





E





电缆盒


变压器箱





遮沿





基础





350





350





400





800





机柱





变压器箱





350





350





400





400





梯子基础





C





1200





D





B





A





变压器箱想、箱





500





400





B





D





A





C





变压器箱想、箱





扼流变





500





400





400





E





800





200





200








350





400                                          400








350





电缆盒








500





400                    400








500





变压器箱





400








400








300








500








抗流箱








变压器箱








HZ-12








HZ-24








HF－4








HF－7








信号机








200








200








200








200








200








抗流箱











PAGE  
18

