用户需求书

项 目 名 称：温州市域铁路S1线机场站服务文化阵地打造项目

采 购 人:  浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

部门负责人：

分管领导：

用户需求书

第一部分：供应商资格条件

1.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录（截止至项目开标时间）,将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。

3.本项目不接受联合体投标。

第二部分：用户需求

# 1.采购内容简述

| 项目名称 | 温州市域铁路S1线机场站服务文化阵地打造 |
| --- | --- |
| 施工期 | 自合同签订之日起60日内完工 |
| 质保期 | 验收合格后满1年 |
| 预算金额 | 肆拾叁万元整 |

# 2.项目概况

# 2.1项目背景概述

机场站作为交通枢纽站地理位置特殊，为配合服务质量提升方案及为公司开展专项服务活动提供场地，拟将机场站打造成为文化服务宣传阵地，作为公司对外服务宣传的窗口车站。

# 2.2项目内容及技术要求

# 2.2.1项目整体思路

2.2.1.1主要围绕集团“廉能铁军”的企业文化，“一道·通达美好”的宣传口号，“从心启程，为爱护航”的服务理念以及党建+服务的宣传理念，通过一站（机场站）、两区（公共区、设备区）、三面（墙面、柱面、地面）的展现形式，与乘客心连心，为乘客提供家一般的温馨服务；与员工手牵手，为员工打造家一般的工作氛围。

2.2.1.2公共区文化建设布点以客流导向为基础，在乘客进出站行径路线中，设置便民休闲服务区、互动打卡区及墙面灯箱宣传、柱面立柱装饰及电子媒体设备展示等进行企业形象及服务文化宣传。

2.2.1.3设备区文化建设布点以员工日常办公区域为主，通过走廊加装服务理念、服务举措、服务大事迹宣传版块、铁军文化宣传版块、党建宣传版块、员工风采展示版块；站务用房内加装家文化主题版块、服务标杆等方式进行公司内部文化宣传。

# 2.2.2项目设计

2.2.2.1根据采购人提供的资料及相关要求，完成工程范围内的设计及深化方案，包含但不限于基础装饰、电子媒体设备设计点位、展现形式及呈现内容，且必须满足服务文化阵地主题定位要求。

2.2.2.2提供详细的方案说明书及全套施工设计图纸，最终方案需经采购人审核确定后才能进行实施。

2.2.2.3最终方案应满足和符合国家有关标准和规范的要求，符合采购人的需求。

# 2.2.3基础装饰清单

| 一、公共区文化建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 项目内容 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 自动扶梯宣传栏 | 墙面立体字 | 亚克力喷彩漆 | 套 | 5 | 根据现场制作字数为准，需提供详细材料规格清单 |
|  |  | 圆角磁性广告牌 | 1.2m*0.6m | 个 | 80 | 每侧楼梯口8块，需提供详细材料规格清单 |
| 2 | 企业文化长廊 | 灯箱灯片 | 3.14m*1.8m， UV360g-PET灯片内光直喷 | 张 | 5 | 按照广告媒体资源方要求制作 |
|  |  | 墙面装饰 | 亚克力喷彩漆 | 套 | 1 | 根据现场制作字，需提供详细材料规格清单 |
| 3 | 站厅文化宣传 | 广告位设计 | 1.8m*1.2m，可移车贴+弱溶剂直喷+哑膜，索凡或3M可移带导气槽车贴 | 张 | 10 | 是否画面有重复，根据实际张数计算，按照广告媒体资源方要求制作 |
|  |  | 立柱全贴 | 3m*1.8m*40面，可移车贴+弱溶剂直喷+哑膜，索凡或3M可移带导气槽车贴 | 平方 | 49 | 柱子10根（4北厅+6南厅），按照广告媒体资源方要求制作 |
| 4 | 通道文化宣传 | 画面制作 | 可移车贴+弱溶剂直喷+哑膜，索凡或3M可移带导气槽车贴 | 平方 | 150 | 具体根据现场测量尺寸为准，按照广告媒体资源方要求制作 |
| 5 | 便民休闲服务区 | 定制玻璃广告位隔断 | 1.2m*1.2m，130gPP背胶对裱，单面过稳得可移双面胶 | 个 | 10 | 按照广告媒体资源方要求制作 |
|  |  | 宣传册展示架、沙发、便民服务区发光字、茶几、置物柜子、书架、2.4m*5m移动展板等 |  | 套 | 1 | 需提供详细设计方案，并附详细物料清单，包括材质、品牌、规格、数量、价格、用电情况等，如需制作的需说明制作工艺 |
| 6 | 通道服务画面展示 | 画面印刷安装(灯箱灯片） | UV360g-PET灯片内光直喷 | 张 | 2 | 按照广告媒体资源方要求制作 |
| 7 | 站台 | 列车站台超大宣传看板 | 6.27m*2.7m，5米无网外光刀刮布UV喷绘（510g） | 块 | 1 | 按照广告媒体资源方要求制作 |
|  |  | 创意打卡区 | 5m*2.6m*0.6m | 套 | 1 | 需提供详细设计方案，并附详细物料清单，包括材质、品牌、规格、价格、用电情况等，如需制作的需说明制作工艺 |
| 二、设备区文化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道文化宣传 | 文化宣传栏 | 7m*1.3m | 套 | 1 | 需提供详细设计方案，并附详细物料清单，包括材质、品牌、规格、价格、用电情况等，如需制作的需说明制作工艺 |
| 2 |  | 服务理念墙 | 7m*1.2m | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 需重新制作墙面（党建等） | 7m*1.3m | 套 | 2 |  |
| 4 |  | 企业服务大事件 | 4m*2.3m | 套 | 1 |  |
| 5 |  | “四有一胜”理念-宣传栏 | 1.2m*0.8m | 套 | 1 |  |
| 6 | 站务员室 | 家文化理念墙面造型 | 3.7m*2m | 套 | 1 |  |
|  |  | 书架 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 交接班室 | 服务之星展示墙 | 4.5m*1.5m | 套 | 1 |  |

# 2.2.4媒体资源需求清单

# 2.2.5项目需求设计点位

（1）站厅层设计点位图

（2）站台层设计点位图

（3）站厅设备区设计点位图

# 3.工程范围及要求

供应商按技术要求和规范等约定范围完成采购设备/材料提供、工程施工、检验和验收以及售后服务的工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

# 3.1材料、设备供应要求

3.1.1采购范围内所需安装材料、设备均由供应商根据本文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，满足环保和消防要求，主要物料要提供检测证书，并经采购人验收合格方可使用。当供应商选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，采购人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，采购人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包方自负。

3.1.2材料、设备的变更须经采购人认可后方可采购，否则，采购人有权不予认可。

# 3.2工程管理

3.2.1本项目所有内容均应由中标人完成，不得转包、分包。

3.2.2供应商在比选文件中应承诺，投标工程项目负责人及技术、管理人员应按工程进度及时到位，其到位率要求不少于90%（按供应商承诺的交工期为计算基数）。工程项目经理及技术、管理人员未经采购人同意，承包人不得随意调换和撤离，采购人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的技术、管理人员直至项目负责人。

3.2.3本工程施工应做到安全施工，严格遵守浙江幸福轨道关于温州S1线站点施工的各项管理制度，施工现场要按规定请销点，动电、动火、登高等操作要按规定要求做好施工计划申请，接电、焊接、登高等工作人员要有专业资质。本工程施工应做到文明施工，做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐，工程完毕后应保洁开荒，采购人可直接使用，并服从采购人的监督和管理。

3.2.4施工过程中供应商违规施工导致的所有费用和损失，采购人有权从项目工程款中直接扣除。

# 3.3货物及相关资料的提供

提供的货物须包括以下服务工作但不仅限于以下：

3.3.1收到中标通知书后，供应商须于十日内按采购人要求提供采购货物的详细技术图纸（包括装配图）、产品样本等，送交采购人审核。

3.3.2按采购人提供的资料和技术要求，完成采购货物的具体设计。

3.3.3按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。

3.3.4无采购人同意不得将说明自制的货物扩散到第三方进行加工、生产。

3.3.5运输：运输至采购人指定建设工地并负责卸货。

# 3.4质量保证

3.4.1供应商必须保证提供的货物是全新的、未经使用的和无质量瑕疵的。

3.4.2对于供应商提供的国外进口货物，要求是正规渠道进口完税货物。

# 3.5安装及调试

3.5.1供应商需按采购人的要求和认可派出具有相关安装经验及协调能力的施工人员负责设备安装和调试。安装所需的设备存放场地、水电接口、设备装卸及其他所需费用全部包括在报价内，由供应商自行解决。

3.5.2供应商对安装、调试等负责，直至通过有关部门及采购人的验收。

3.5.3安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护由供应商负责。

3.5.4供应商须提供施工进度计划，并由采购人认可。

3.6设备及工程验收

3.6.1在系统工程设计和制造过程中，所有的设备和项目进展过程都应随时接受采购人的检查，但是采购人的此类过程检查并不能免除供应商的责任。

3.6.2产品保护：工程完成后，供应商须负责全部采购设备的保护和清洁工作，直至验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如安装地点其它设施被损坏，供应商要负责复原或赔偿损失。

3.6.3验收合格条件：

（1）产品应符合有关标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行验收运行过程中发生的不合格因素已被消除并得到采购人的认可。

（3）所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

（4）采购货物在交由采购人使用之前己通过有关部门的验收。

（5）有关设计稿原件、图纸及技术文件均已提交。

（6）未按工期完成或完成效果不加，验收不合格，采购人有权要求供应商重新设计、安装，直至采购人验收合格为止。

# 3.7工期和质量要求

3.7.1本项目工期要求。工程要求自合同签订之日起60日内完工，并交付采购人使用。

3.7.2质量要求：本工程必须达到质量合格验收标准。

# 3.8报价要求及方法

3.8.1本项目报价（包括综合单价，余同）是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的工程服务价款，即工程相关的设计、设备采购、媒体资源费、施工至最终向采购人移交的工程产品和保险费、现场仓储、税费以及设备安装、调试、检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、售后服务等全部费用（包括但不限于设计费、物料采购费、媒体资源费、施工费），实行固定费用总包干。供应商自行考虑市场风险因素，中标后如有漏报、错报以及任何材料价格上涨、政策性调价均不予价格调整（除合同中说明的情况外）。

3.8.2允许供应商在满足技术要求、价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

3.8.3供应商应结合本项目特点，市场行情及供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，提供给采购人最优惠的报价。

# 3.9 履约保证金

3.9.1供应商在签订合同前提供履约担保，担保金额为总合同的5%，以银行转账或银行保函的形式提交。

3.9.2履约保证金在项目验收合格后转为质量保证金，质保金不足5%的供应商应补齐至5%。质保期到期后无质量问题的，经采购方认可后，一次性无息退还质保金。

# 3.10 质保期、质量保证及后续服务

3.10.1质保期：一年。

3.10.2供应商应按采购文件规定向采购方提供服务。

3.10.3设备安装调试完成后供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置设置、性能优化以及硬件基本维护知识。

3.10.4免费质量保修期：工程竣工验收合格之日起1年。在质保期内，由于产品质量缺陷而造成的损坏，供应商免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。

3.10.5采购货物在保修期内发生损坏后，维修人员须在2小时内响应，24小时内须赶到现场，硬件故障无法即时修复的小于2日更换；并尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足招标方的正常使用要求。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

3.10.6在质保期内，供应商有责任解决所提供的货物和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任，并须承诺终身服务。

3.10.7供应商提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，供应商应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3.10.8在服务期内，供应商应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因此造成采购方损失的，供应商还应承担赔偿责任。

# 3.11 现场保护

在项目实施过程中供应商应作好现场保护，在施工时不得破坏墙面原有功能，如造成损坏应及时修复，如不修复采购方有权自行或委托第三方进行修复，由此产生的所有费用和损失均由供应商承担，且供应商还应向采购方支付合同金额20%的违约金。

# 3.12 违约责任

3.12.1采购方无正当理由拒收接受服务的，采购方向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

3.12.2供应商未能如期提供服务的，每逾期一日，向采购方支付合同款项的1%作为违约金。供应商超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，采购方可解除本合同。供应商因未能如期提供服务或因其他违约行为导致采购方解除合同的，供应商提交的履约保证金不予退还，同时供应商还应向采购方支付合同总价20%的违约金，并赔偿采购方的全部损失。供应商应予承担的违约金、赔偿金等，采购方有权从项目工程款中直接扣除。

# 3.13 不可抗力事件处理

3.13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3.13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.13.3不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 3.14 收款方式

签订合同生效，乙方完成设计稿，并得到采购人认可后，采购人在收齐设计稿后15个工作日内支付合同总价的20%，剩余80%工程款于项目验收完成后，在一个月内付清。

# 4.其它要求

4.1在工地的建设活动中，供应商有责任与采购方及涉及的其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

4.2因涉及版权问题，建议设计稿由供应商进行原创设计。设计稿中的图片、卡通形象等，供应商需重视，涉及版权纠纷的，法律责任一律由供应商承担。

4.3供应商需按照采购人要求完成设计稿，直至得到采购人认可为止；设计稿确定后，应当于一周内启动施工。

4.4本项目所设计标贴及原创素材的知识产权归属采购方浙江幸福轨道运营管理有限公司所有。未经采购人同意，供应商不得擅自将相关素材以自己的名义发布或进行其他任何活动。

4.5在安装施工期间，中选供应商应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

4.6供应商应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

4.7由于工程进度和正式使用的不同需求，供应商有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可再投入使用。